

Planning report

Grupo E7.02



2 de MARZO de 2022

Álvaro Úbeda Ruiz ([alvuberui@alum.us.es](mailto:alvuberui@alum.us.es))

Mario Pérez Coronel ([marpercor8@alum.us.es](mailto:marpercor8@alum.us.es))

Carlos Garrido Rodríguez ([cargarrod12@alum.us.es](file:///C:\Users\alvar\Desktop\Universidad\DP2\Entregable\Entregable%201\cargarrod12@alum.us.es))

Ramón Rodríguez Bejarano ([ramrodbej@alum.us.es](file:///C:\Users\alvar\Desktop\Universidad\DP2\Entregable\Entregable%201\ramrodbej@alum.us.es))

Mario Rodríguez García ([marrodgar62@alum.us.es](mailto:marrodgar62@alum.us.es))

Juan Carlos Gómez Rodríguez ([juagomram4@alum.us.es](file:///C:\Users\alvar\Desktop\Universidad\DP2\Entregable\Entregable%201\juagomram4@alum.us.es))

Repositorio: <https://github.com/alvuberui/Acme-Toolkits>

Tablero: <https://github.com/users/alvuberui/projects/2>

Contenido

[1. Resumen ejecutivo 2](#_Toc97054125)

[2. Tabla de revisión 2](#_Toc97054126)

[3. Introducción 2](#_Toc97054127)

[4. Contenido 2](#_Toc97054128)

[4.1 Lista de tareas 2](#_Toc97054129)

[4.2 Presupuesto 6](#_Toc97054130)

[5. Conclusión 6](#_Toc97054131)

[6. Bibliografía 6](#_Toc97054132)

# Resumen ejecutivo

El presente documento nos dará la posibilidad de tener un informe de planificación el cual consiste en una lista de tareas y un presupuesto requerido para completar un entregable en particular. Donde la lista de tareas contiene la siguiente información:

* Títulos de las tareas.
* Descripciones de las tareas.
* Miembro del grupo a quien se le ha asignado.
* Roles a quién se le ha asignado.
* Tiempo empleado en esa tarea.

En cuanto al presupuesto, se informará del total de horas dedicadas a cada rol, el coste total por rol, el costo total de persona por rol y el costo de amortización. Sabiendo que la hora de trabajo de un mánager o un analista es de aproximadamente veinticinco euros la hora y la hora de trabajo de los otros roles es de aproximadamente quince euros. Y para calcular la amortización tomaremos un periodo de tres años.

# Tabla de revisión

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Num. Revisión | Fecha | Descripción |
| 1 | 23/02/2022 | Creado el documento y apartado 1,2,3,4,5. |
| 2 | 24/02/2022 | Actualizada la lista de tareas completadas con las tareas ya realizadas y su tiempo de cada persona. |
| 3 | 01/03/2022 | Actualizada la lista de tareas completadas con las tareas realizadas y su tiempo asociado.  Preparado el documento para la entrega. |

# Introducción

Como bien ya se ha explicado en el [apartado uno “Resumen ejecutivo”](#_Resumen_ejecutivo) este documento tiene como objetivo crear un informe sobre la planificación de proyecto, haciendo un estudio de las diferentes tareas que se realizarán en el entregable. Para ello se creará una lista con todas las tareas. Cada una de estas tareas contendrá a que persona y rol se le ha asignado y el tiempo en el que se ha realizado dicha tarea. Con todos estos datos podremos calcular cuánto tiempo se ha consumido por cada rol y persona, pudiendo hacer un presupuesto del coste del entregable en total y al final del proyecto obtener un presupuesto aproximado de los costes del proyecto.

# Contenido

## Lista de tareas

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tarea | Descripción | Asignación | Rol | Tiempo |
| Task-001 | Subir el proyecto inicial al repositorio | Alvuberui | Manager | 33 minutos |
| Task-002 | Actualizar el archivo contributors | Alvuberui | Desarrollador | 12 minutos |
| Task-003 | Actualizar el archivo contributors | Juagomram | Desarrollador | 15 minutos |
| Task-004 | Actualizar el archivo contributors | Marpercor8 | Desarrollador | 13 minutos |
| Task-005 | Actualizar el archivo contributors | Marrodgar62 | Desarrollador | 16 minutos |
| Task-006 | Actualizar el archivo contributors | Rambejrod | Desarrollador | 16 minutos |
| Task-007 | Actualizar el archivo contributors | Cargarrod12 | Desarrollador | 13 minutos |
| Task-008 | Modificar el menú anónimo para añadir una sub-opción a su enlace preferido. El texto debe de seguir el siguiente patron: “dni: apellido, nombre | Alvuberui | Desarrollador | 8 minutos |
| Task-009 | Modificar el menú anónimo para añadir una sub-opción a su enlace preferido. El texto debe de seguir el siguiente patron: “dni: apellido, nombre | Cargarrod12 | Desarrollador | 3 min |
| Task-010 | Modificar el menú anónimo para añadir una sub-opción a su enlace preferido. El texto debe de seguir el siguiente patron: “dni: apellido, nombre | Juagomram | Desarrollador | 7 min |
| Task-011 | Modificar el menú anónimo para añadir una sub-opción a su enlace preferido. El texto debe de seguir el siguiente patron: “dni: apellido, nombre | Marpercor8 | Desarrollador | 11 min |
| Task-012 | Modificar el menú anónimo para añadir una sub-opción a su enlace preferido. El texto debe de seguir el siguiente patron: “dni: apellido, nombre | Marrodgar62 | Desarrollador | 13 min |
| Task-013 | Modificar el menú anónimo para añadir una sub-opción a su enlace preferido. El texto debe de seguir el siguiente patron: “dni: apellido, nombre | Rambejrod | Desarrollador | 15 min |
| Task-014 | Verificar que el sistema debe estar internacionalizado en inglés y español. En caso de que no lo esté hacerlo. | Cargarrod12 | Desarollador | 1 min |
| Task-015 | Modificar el archivo banner.txt para poner “Acme-Toolkits” | Alvuberui | Desarrollador | 7 min |
| Task-016 | Modificar “display name” y “versión” del archivo application.properties | Alvuberui | Desarrollador | 4 min |
| Task-017 | Modificar el banner, favicon y el logo de la aplicación | Alvubarui | Desarrollador | 2 min |
| Task-018 | Personalizar el banner | Marpercor8 | Desarrollador | 7 min |
| Task-019 | Personalizar el footer | Marrodgar62 | Desarrollador | 11 min |
| Task-020 | Personalizar company | Marrodgar62 | Desarrollador | 17 min |
| Task-021 | Personalizar licencia | Rambejrod | Desarrollador | 20 min |
| Task-022 | Personalizar título | alvuberui | Desarrollador | 7 min |
| Task-023 | Personalizar el mensaje de bienvenida | Marpercor8 | Desarrollador | 4 min |
| Task-024 | Crear la base de datos para la aplicación | Todos | Analista | 12 min |
| Task-025 | Crear launcher para la aplicación | Todos | Operador | 11 min |
| Task-026 | Popular la base de datos con algunos datos iniciales | Todos | Analista | Se ha hecho a la vez con la task-24 |
| Task-027 | Comprobar que la aplicación inicia correctamente | Juagomram | Operador | 2 min |
| Task-028 | Ejecutar test FavouriteLinkTest y verificar que funciona correctamente | Cargarrod12 | Tester | 52 min |
| Task-029 | Ejecutiar test signUpTest y verificar que funciona correctamente | Juagomram | Tester | 1 min |
| Task-030 | Hacer debug de la aplicación siguiendo los pasos de las diapositivas “S6: starter Project” | Rambejrod | Tester | 30 min |
| Workgroup  Report | Crear un informe del trabajo en equipo | Alvuberui | manager | 1 hora y 34 min |
| Planning  report | Crear un informe con la planificación del equipo | Alvuberui | Manager | 1 hora y 24 min |
| Progress  Report | Crear un documento con el progreso del equipo. | Alvuberui | Manager | 1 hora y 12 minutos |
| Procedure report | Crear un informe con los procedimiento tomados por el equipo. | Rambejrod y  Marrodgar62 | Desarrolladores | 2 horas y 2 min |
| Architecture  WIS | Crear un documento sobre la información que sabemos sobre la arquitectura de un WIS | Marpercor8 y  Juagomram | Desarrolladores | 1 hora y 15 min |
| Testing a WIS | Crear un documento sobre la información que sabemos sobre el testing de un WIS | Marpercor8 y  Cargarrod12 | Testers | 2 horas y 6 min |

## Presupuesto

A continuación, se muestran las horas de trabajo por cada rol y el coste por cada rol:

|  |  |
| --- | --- |
| ROL | COSTE |
| Mánager | 4,93 horas x 25€/horas = 123,3€ |
| Analista | 0,18 horas x 25€/horas = 4,5€ |
| Operador | 0,216 horas x 15€/horas = 3,25€ |
| Desarrollador | 6,983 horas x 15€/horas = 104,75€ |
| Tester | 3,48 horas x 15€/horas = 52,25€ |

Amortización anual = (123,3 + 4,5 + 3,25 + 104,75 + 52,25) / 3 = 96,016€

# Conclusión

Como conclusión, hay que destacar que con este documento conseguimos poder tener una visión general del proyecto, pudiendo seguir como se ha estructurado la entrega en diferentes actividades, y poder ver a qué roles y personas están asignados, así como la duración que han tenido. Además, también nos sirve para tener una estimación del coste que no puede conllevar el desarrollo realizado, calculado el coste de cada rol por horas y con la amortización.

# Bibliografía

Intencionadamente en blanco.